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OPĆINA ŽAKANJE

OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 363-01/21-01/4
URBROJ: 2133-22-01-23-12
Žakanje, 30.03.2023.
Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine“ 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje", 01/21), Općinski načelnik podnio je, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 12. sjednici održanoj  30.03.2023. godine usvojilo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje 
komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Članak 1.
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu izvršen je kako slijedi:
	OPIS
	Ostvareno

	A100417 RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVNE ZONE 
	30.049,98

	Troškovi izvlaštenja- Pristupna cesta do Poslovne zone Žakanje
	24.750,00

	Otkup zemljišta za izgradnju pristupne ceste- Radman Ana i Barbić Milka
	5.299,98

	K100402 GRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE
	890.594,78

	Usluge nadzora radova- Vođenje stručnog nadzora za radove na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta i izgradnje nogostupa
	10.875,00

	Nerazvrstane ceste- Nabava cestovnih rubnjaka, Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta- Breznik Žakanjski, Brihovo-odvojak Stanković, Sela Žakanjska, Jugovac, izgradnja nogostupa u Mišincima, izgradnja ceste u Poslovnoj zoni Žakanje
	879.719,78

	K100407 REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKOG PUTA U ŠUMSKU CESTU
	28.125,00

	Provedba projekta- provedba postupa javne nabave
	28.125,00

	Gradnja šumske ceste
	0,00

	K100410 SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR/ŽAKANJE/PRAVUTINA
	0,00

	Elektrifikacija Sportsko-rekreacijskog centra Pravutina
	0,00

	Uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Žakanje
	0,00

	K100412 GEODETSKE I PROJEKTANTSKE USLUGE
	145.500,00

	Geodetsko-katastarske usluge: geodetski elaborat k.o. Bubnjarci, geodetska podloga- nogostup Mišinci, geodetski elaborat- kupalište Mala Paka, geodetske usluge, geodetske usluge- k.č.br.489/61, 489/106 i 489/151 k.o. Žakanje, geodetske usluge- cesta Sračak-Mošanci, geodetske usluge- kupalište Mišinci, geodetske usluge: pristupna cesta za Poslovnu zonu
	59.500,00

	Ostale intelektualne usluge: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ceste Kohanjac-Brihovo, Glavni projekt uređenja sportskog igrališta u Pravutini, Glavni projekt nogostupa u Mišincima
	86.000,00

	K100413 UREĐENJE GROBLJA 
	0,00

	Otkup zemljišta za uređenje parkirališta i prilaza groblju u Žakanju
	0,00

	Izgradnja potpornog zida na groblju u Pravutini
	0,00

	K100415 GRADNJA JAVNE RASVJETE
	15.452,50

	Proširenje mreže javne rasvjete: Reciklažno dvorište Žakanje- 3 lampe, Pravutina- 2 lampe, Zaluka Lipnička- 1 lampa
	15.452,50

	K100416 AGLOMERACIJA ŽAKANJE
	0,00

	Izrada projektne dokumentacije, otkup zemljišta, izgradnja
	0,00

	UKUPNO
	1.109.722,26


Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Žakanje“.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA
Irena Hribljan     
