OBRAZLOŽENJE

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ŽAKANJE ZA 2023. GODINU

Općina Žakanje pristupila je izradi II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Žakanje za 2023. godine.

Sukladno članku 31. stavcima 4 i 5. (Zakona o proračunu, 144/21) daje se slijedeće:

- Obrazloženje općeg dijela koje sadrži:

  - Obrazloženje prihoda i rashoda,

  - Obrazloženje primitaka i izdataka te

  - Obrazloženje prenesenog manjka

2. Obrazloženje posebnog dijela

- OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje prihoda i rashoda

Temeljem dosadašnjeg  ostvarenja i očekivanih budućih primitaka i izdataka mijenjaju se:  Ukupni prihodi smanjuju se s 1.906.555,80 € na 1.283.579,74 € odnosno za 622.976,06 €, a ukupni rashodi smanjuju se s 1.851.389,00 € na 1.240.509,00 € odnosno za 610.880,00 €.

Na prihodovnoj strani mijenjaju se slijedeći prihodi:

| RAČUN | OPIS | PLAN | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN | OBRAZLOŽENJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Prihodi od poreza | 653.355,80 | -96.527,06 | 556.828,74 | Očekivano je manje ostvarenje prihoda od planiranog |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.028.500,00 | -494.100,00 | 534.400,00 | Očekivano je manje ostvarenje prihoda sukladno rezultatima natječaja na koje su aplicirani pojedini projekti |
| 64 | Prihodi od imovine | 16.800,00 | 3.91,00 | 20.701,00 | Očekivano je povećanje prihoda |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 157.100,00 | -27.450,00 | 129.650,00 | Očekivano je manje ostvarenje prihoda od planiranog |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 50.800,00 | -8.800,00 | 42.000,00 | Očekivano je manje ostvarenje prihoda od planiranog |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 13.000,00 | 12.000,00 | 25.000 | Ostvareno više prihoda od planiranog (prodaja zemljišta u poslovnoj zoni) |
| 72 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata |  |  |  | Nije planirana promjena u visini prihoda |

Na rashodovnoj strani mijenjaju se slijedeći rashodi:

| RAČUN | OPIS | PLAN | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 267.110,00 | -42.950,00 | 224.160,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 464.729,00 | -154.670,00 | 310.059,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.900,00 | -890,00 | 2.010,00 |
| 35 | Subvencije | 29.500,00 | -14.040,00 | 15.460,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 17.200,00 | 1.150,00 | 18.350,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 55.050,00 | -3.800,00 | 51.250,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 91.600,00 | -18.370,00 | 73.230,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.700,00 | -7.550,00 | 5.150,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 795.600,00 | -254.760,00 | 540.840,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 115.000 | -115.000,00 | 0,00 |

1.2. Obrazloženje primitaka i izdataka

Nema promjena.

1.3. Obrazloženje prenesenog manjka

Preneseni manjak iznosi 39.670,74 eura te će se isti pokriti u obračunskom razdoblju.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA:

| PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA, UREDA NAČELNIKA I SAVJETA MLADIH – Ukupni planirani rashodi umanjuju se za za 720,00 eura |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST A100101 POSOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST A100102 POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | Nema promjene |
| A100104 IZBORI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Nema promjene |
| A100105 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA | 1.300,00 | -720,00 | 580,00 | Smanjenje sredstava sukladno Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama |
| PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 40.070,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A100201 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 142.310,00 | - 34.450,00 | 107.860,00 | Smanjenje sredstava sukladno realiziranim rashodima i potrebnim rashodima do kraja godine |
| AKTIVNOST A100202 NABAVA SREDSTAVA, PROIZVODA I USLUGA ZA RAD UPRAVE | 52.195,00 | 9.680,00 | 61.875,00 | Povećanje sredstava sukladno realiziranim rashodima i potrebnim rashodima do kraja godine |
| AKTIVNOST A100203 OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM | 52.700,00 | -11.500,00 | 41.200,00 | Smanjenje sredstava sukladno realiziranim rashodima i potrebnim rashodima do kraja godine |
| AKTIVNOST A100205 ODRŽAVANJE AUTOMOBILA | 4.500,00 | -1.100,00 | 3.400,00 | Smanjenje sredstava sukladno realiziranim rashodima i potrebnim rashodima do kraja godine |
| AKTIVNOST K100203 OPREMANJE JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | 6.500,00 | -2.700,00 | 3.800,00 | Smanjenje sredstava sukladno realiziranim rashodima i potrebnim rashodima do kraja godine |
| PROGRAM 1003 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 27.400,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A100301 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 27.000,00 | 500,00 | 27.500,00 | Manje je utrošeno sredstava za troškove električne energije, a povećani su troškovi održavanja javne rasvjete |
| AKTIVNOST A100302 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 52.900,00 | -27.500,00 | 25.400,00 | Utrošeno je manje sredstava na održavanje nerazvrstanih cesta |
| AKTIVNOST A100303 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE | 6.400,00 | 1.700,00 | 8.100,00 | Povećani troškovi opskrbe vodom i iznošenje i odvoza smeća s groblja |
| AKTIVNOST A100304 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 7.000,00 | 800,00 | 6.200,00 | Troškovi održavanja sustava odvodnje oborinskih voda su manji od planiranih |
| AKTIVNOST A100305 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 2.000,00 | -1.300,00 | 700,00 | Troškovi održavanja javnih zelenih površina su manji od planiranih |
| PROGRAM 1004 PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 269.980,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST K100402 GRADNJA-REKONSTRUKCIJA-MODERNIZACIJA PROMETNICA | 71.000,00 | 4.400,00 | 75.400,00 | Povećani troškovi modernizacije prometnica po konačnom obračunu |
| AKTIVNOST K100407 REKONSTRUKCIJA TRAKORSKOG PUTA U ŠUMSKU CESTU | 419.000,00 | -237.000,00 | 182.000,00 | Projekt nije moguće realizirati u cijelosti do kraja godine zbog nepovoljnih vremenskih prilika |
| AKTIVNOST K100408 RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSOVNE ZONE | 10.600,00 | 10.350,00 | 250,00 | Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nisu realizirane planirane aktivnosti u cijelosti. |
| AKTIVNOST K100410 SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR ŽAKANJE / PRAVUTINA | 85.000,00 | 27.000,00 | 112.000,00 | Povećani troškovi izgradnje malonogometnog igrališta s umjetnom travom po konačnom obračunu |
| K100412 GEODETSKE I PROJEKTANTSKE USLUGE | 20.000,00 | -1.570,00 | 18.430,00 | Manje realizirani troškovi za geodetske usluge, a više realizirani troškovi za izradu projektne dokumentacije |
| AKTIVNOST K100413 UREĐENJE GROBLJA | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | Manji troškovi za izgradnju potpornog zida na mjesnom groblju u Pravutini po konačnom obračunu |
| AKTIVNOST K100415 GRADNJA JAVNE RASVJETE | 10.000,00 | -8.800,00 | 1.200,00 | Manja ulaganja u izgradnju i proširenje sustava javne rasvjete od planiranog |
| AKTIVNOST K100416 AGLOMERACIJA | 8.400,00 | -2.400,00 | 6.000,00 | Realizirani troškovi za izradu projektne dokumentacije, nije realiziran otkup zemljišta |
| AKTIVNOST K100418 AUTOBUSNA STANICA PRAVUTINA | 50.000,00 | -31.260,00 | 18.740,00 | Radovi na izgradnji autobusnog stajališta djelomično su realizirani u tekućoj godini, a nastavit će se iduće godine |
| PROGRAM 1006 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 5.000,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A100601 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI UDRUGA I PROJEKATA U KULTURI | 13.500,00 | -5.000,00 | 8.500,00 | Usmjereno manje sredstava Župi Žakanje za sanaciju krovišta na kapeli u Mišincima od planiranog |
| PROGRAM 1007 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 1.500,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A100701 FINANCIRANJE REDOVNE DJELTNOSTI UDRUGA I PROJEKATA U SPORTU | 9.000,00 | -1.500,00 | 7.500,00 | Usmjereno manje sredstava za javne potrebe u sportu od planiranog budući da se program realizira sukladno pristiglim prijavama na javni poziv |
| PROGRAM 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - Ukupni planirani rashodi se ne mijenjaju |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A100801GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OZALJ | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST A100803 SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST A100804 TEKUĆE DONACIJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST K101905 PROJEKT „PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI CENTAR U ŽAKANJU“ | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | Nema promjene |
| PROGRAM 1015 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 102.100,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST K101505 PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆA | 183.000,00 | -102.100,00 | 80.900,00 | Manje realizirani troškovi za izradu projektne dokumentacije od planiranog, nisu realizirani troškovi rekonstrukcije i adaptacije prostora (projekt će se realizirati u idućoj godini) |
| AKTIVNOST K101506 OPREMANJE IGRALIŠTA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Nema promjene |
| PROGRAM 1016 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE - Ukupni planirani rashodi uvećavaju se za 1.750,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A101601 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA | 17.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | Povećanje cijene usluge prijevoza učenika |
| AKTIVNOST A101602 SUFINANCIRANJE NABAVE ŠKOLSKOG PRIBOIRA UČENICIMA | 11.000,00 | 700,00 | 11.700,00 | Povećani trošak nabave školskog pribora |
| AKTIVNOST A101603 SUFINANCIRANJE PROGRAMA „ŠKOLA U PRIRODI“ | 2.000,00 | -250,00 | 1.750,00 | Manji troškovi sufinanciranja programa „Škola u prirodi“ |
| AKTIVNOST A101604 SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | Povećani trošak financiranja produženog boravka |
| AKTIVNOST A101605 STIPENDIJE | 9.000,00 | -2.300,00 | 6.700,00 | Manje sredstava usmjereno za stipendije od planiranog |
| AKTIVNOST A101606 OSTALE TEKUĆE POMOĆI OSNOVNOJ ŠKOLI | 2.000,00 | -1.400,00 | 600,00 | Usmjereno manje sredstava OŠ Žakanje od planiranog |
| PROGRAM 1017 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 4.400,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A101701 SOCIJALNE POMOĆI, POTPORE I NAKNADE | 14.450,00 | -4.950,00 | 9.500,00 | Sukladno Socijalnom programu isplaćeno manje naknada za opremanje novorođenčadi, drva za ogrjev i troškove stanovanja, a više sredstava utrošeno za ukop osoba nepoznatog prebivališta |
| AKTIVNOST A101702 SUFINANCIRANJE RADA LIJEČNIKA – AMBULANTA ŽAKANJE | 0,00 | 550,00 | 550,00 | Sukladno Odluci od mjeseca studenog 2023. g sufinancira se rad liječnika u Ambulanti Žakanje |
| PROGRAM 1018 PROGRAM ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - Ukupni planirani rashodi uvećavaju se za 1.300,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A1018 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE ŽAKANJE | 23.000,00 | 1.000,00 | 24.000,00 | Povećavaju se sredstva za tekuće donacije VZO Žakanje |
| AKTIVNOST A101802 DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA | 1.500,00 | -950,00 | 550,00 | Umanjuju se sredstva za aktivnosti DVD-ova (sukladno prijava na javni poziv) |
| AKTIVNOST A101803 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST A101804 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA KARLOVAC | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST A101806 NAKNADE DOBROVOLJNIM VATROGASCIMA I NAČELNIKU STOŽERA CZ | 1.750,00 | 1.050,00 | 2.800,00 | Isplaćene naknade vatrogascima koji su sudjelovali u vatrogasnim intervencijama |
| AKTIVNOST A101807 HITNE INTERVENCIJE | 3.800,00 | 200,00 | 4.000,00 | Sredstva utrošena u svrhu sanaciju šteta od elementarnih nepogoda |
| PROGRAM 1019 PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 15.000,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A101901 ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST K101902 ENERGETSKA OBNOVA OPĆINSKE ZGRADE | 23.000,00 | -15.000,00 | 8.000,00 | Izrađena je projektna dokumentacija za energetsku obnovu, ali nisu realizirani radovi na energetskoj obnovi (nisu odobrena sredstva za projekt prijavljen na javni poziv NPOO) |
| PROGRAM 1020 RAZVOJNI PROJEKTI - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 1.500,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST K102008 VRANYCZANIEVA ŠETNICA | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | U tekućoj godini neće biti realizirani planirani troškovi |
| PROGRAM 1022 PROSTORNO UREĐENJE, UNAPREĐENJE STANOVANJA I ZAŠTITA OKOLIŠA - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 105.400,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A102201 UNAPREĐENJE JAVNE DJELATNOSTI SAKUPLJANJA I ODVOZA OTPADA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST A102202 ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA | 3.414,00 | -1.200,00 | 1.500,00 | Manji troškovi zbrinjavanja otpada na deponiju Ilovac |
| AKTIVNOST A102203 UNAPREĐENJE VODOVODNE I HIDRANTSKE MREŽE | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | U tekućoj godini neće biti realizirani planirani radovi |
| AKTIVNOST A102204 UNAPREĐENJE ELEKTRIČNE MREŽE | 5.000,00 | -1.000,00 | 4.000,00 | U tekućoj godini bit će realizirani radovi u manjem opsegu od planiranog |
| AKTIVNOST A102206 MJERENJA POSEBNE NAMJENE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST A102209 EGTS – REVITALIZACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE | 3.000,00 | -2.200,00 | 800,00 | Sredstva realizirana sukladno potpisanom sporazumu o visini članarine |
| AKTIVNOST A102215 ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST K102205 DOKUMENTI PROSTORNOG PLANIRANJA | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST K102211 PROJEKT „PAMETNA OPĆINA ŽAKANJE“ | 34.200,00 | 0,00 | 34.200,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST K102214 IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IoT SUSTAV OPĆINE ŽAKANJE NA NOVOJ SVJETLOVODNOJ DISTRIBUCIJSKOJ MREŽI NOVE GENERACIJE | 91.000,00 | -91.000,00 | 0,00 | Projekt je u fazi postupka javne nabave te neće biti realiziran u tekućoj godini |
| PROGRAM 10213 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 8.440,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A102301 POTPORE POLJOPRIVREDINICIMA | 22.700,00 | -8.440,00 | 14.260,00 | Rashodi su realizirani sukladno prijavama na Javni poziv |
| AKTIVNOST A102302 KORIŠTENJE KOLNE VAGE | 120,00 | 0,00 | 0,00 | Nema promjene |
| PROGRAM 1024 JAČANJE GOSPODARSTVA - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 5.600,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A102401 POTPORE GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA | 6.800,00 | -5.600,00 | 1.200,00 | Rashodi su realizirani sukladno prijavama na Javni poziv |
| PROGRAM 1025 PROGRAM RAZVOJA TURIZMA - Ukupni planirani rashodi umanjuju se za 9.200,00 eura |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A102501 FINANCIRANJE RADA TZP „KUPA“ | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | Nema promjene |
| AKTIVNOST A102502 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA | 4.000,00 | 300,00 | 4.300,00 | Povećani troškovi organizacije manifestacije |
| AKTIVNOST A102506 UREĐENJE KUPALIŠTA NA RIJECI KUPI | 13.000,00 | -9.500,00 | 3.500,00 | Rashodi za uređenje kupališta realizirani su u manjem opsegu od planiranog |
| PROGRAM 1031 KREDITNA ZADUŽENJA – nema promjena |  |  |  |  |
| AKTIVNOST A103101 KREDITNO ZADUŽENJE – HBOR | 30.600,00 | -590,00 | 30.010,00 | U tekućoj godini uplaćeno manje kamate od planiranog |

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PČELICA ŽAKANJE

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1.1. Obrazloženje prihoda i rashoda

Ukupni prihodi Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje umanjuju se za 17.030,00 €,  a odnosi se na umanjenje prihoda od uplata roditelja za sufinanciranje ekonomske cijene vrtića, te na umanjenje prihoda iz nadležnog proračuna.

Ukupni rashodi Dječjeg vrtića Pčelica Žakanje umanjuju se za 17.030,00 eura, a odnose se na umanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 11.320,00 te umanjenje materijalnih i drugih rashoda za 5.710,00 eura.

1.2. Obrazloženje primitaka i izdataka

DV Pčelica Žakanje nije se zaduživao.

1.3. Obrazloženje prenesenog viška

Sukladno Godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana Dječjeg  vrtića Pčelica Žakanje preneseni višak iznosi 96,06 eura.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

PROGRAM 1030 PREDŠKOLSKI ODGOJ- DV Pčelica

AKTIVNOST A103001 RASHODI ZA ZAPOSLENE- planira se smanjenje rashoda za zaposlene sukladno realiziranim troškovima i potrebnim sredstvima do kraja tekuće godine.

AKTIVNOST A103002 MATERIJALNI I DRUGI RASHODI- planira se smanjenje rashoda sukladno realiziranim troškovima te potrebnim sredstvima za tekuće potrebe i redovno funkcioniranje vrtića do kraja tekuće godine.

Zaključak:

Planirana sredstva po pojedinim programima i aktivnostima Proračuna mijenjaju se, povećavaju se odnosno smanjuju, sukladno realiziranim aktivnostima odnosno aktivnostima koje će se provoditi u narednom razdoblju.

Općina Žakanje prijavljivala je projekte na raspisane natječaje i javne pozive te su u skladu s ostvarenim rezultatima usklađena planirana prihodi od pomoći i rashodi za pojedine projektne aktivnosti.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL