	[image: image1.emf]



	REPUBLIKA HRVATSKA

	KARLOVAČKA ŽUPANIJA

	[image: image2.png]


OPĆINA ŽAKANJE

OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 363-02/22-01/4
URBROJ: 2133-22-01-24-9
Žakanje, 14.03.2024.
Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine“ 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje", 01/21), Općinski načelnik podnio je, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 21. sjednici održanoj 14.03.2024. godine  usvojilo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje 
komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Članak 1.
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu izvršen je kako slijedi:
	OPIS
	Planirano
	Ostvareno

	K100402 GRADNJA/REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE
	75.400,00
	74.562,65

	Usluge nadzora radova- Vođenje stručnog nadzora za radove na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta i izgradnje nogostupa
	1.400,00
	1.312,50

	Nerazvrstane ceste- Modernizacija prometnica: Zaluka Lipnička: odvojak Vidervolj, odvojak donje selo, odvojak Radman, odvojak Mravunac, Bubnjarci: odvojak Čulig
	74.000,00
	73.250,15

	K100407 REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKOG PUTA U ŠUMSKU CESTU
	182.000,00
	180.221,41

	Provedba projekta- usluge provedbe postupka  javne nabave (uvođenje podizvoditelja), provedba stručnog nadzora radova
	14.000,00
	12.611,65

	Gradnja šumske ceste
	168.000,00
	167.609,76

	A100408 RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVNE ZONE 
	250,00
	120,88

	Troškovi izvlaštenja- Pristupna cesta do Poslovne zone Žakanje
	100,00
	13,27

	Otkup zemljišta za izgradnju pristupne ceste- isplate po rješenjima o izvlaštenju i ugovorima o kupoprodaji
	150,00
	107,61

	K100410 SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR/ŽAKANJE/PRAVUTINA
	112.000,00
	111.430,78

	Elektrifikacija Sportsko-rekreacijskog centra Pravutina
	0,00
	0,00

	Uređenje Sportsko-rekreacijskog centra Žakanje – Izgradnja malonogometnog igrališta s umjetnom travom
	112.000,00
	111.430,78

	K100412 GEODETSKE I PROJEKTANTSKE USLUGE
	18.430,00
	16.746,39

	Geodetsko-katastarske usluge: evidentiranje nerazvrstane ceste k.o. Jurovo, k.č.br. 2581 i 2595, izrada i ovjera geodetskog elaborata na području k.o. Žakanje k.č.br. 2872
	3.430,00
	3.183,03

	Ostale intelektualne usluge: glavni projekt sportskog igrališta Žakanje, izrada evaluacijskog obrasca-autobusno stajalište Pravutina, projektna dokumentacija za rekonstrukciju NC Kohanjac-Brihovo, usluga stručnog nadzora-potporni zid groblje Pravutina, usluga stručnog nadzora -malonogometno igralište s umjetnom travom
	15.000,00
	13.563,36

	K100413 UREĐENJE GROBLJA 
	40.000,00
	34.677,53

	Izgradnja potpornog zida na groblju u Pravutini
	40.000,00
	34.677,53

	K100415 GRADNJA JAVNE RASVJETE
	1.200,00
	1.165,55

	Proširenje sustava javne rasvjete – Donji Bukovac Žak. (1 lampa), Poslovna zona Žakanje (1 lampa)
	1.200,00
	1.165,55

	K100416 AGLOMERACIJA ŽAKANJE
	6.000,00
	4.980,00

	Izrada projektne dokumentacije
	6.000,00
	4.980,00

	K100418 AUTOBUSNA STANICA PRAVUTINA
	18.740,00
	16.002,50

	Izgradnja autobusnog stajališta u Pravutini (1. faza)
	18.740,00
	16.002,50

	UKUPNO
	454.020,00
	439.907,69


Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Žakanje“.

PREDSJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA
Irena Hribljan     
