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OPĆINA ŽAKANJE

OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 363-02/23-01/4
URBROJ: 2133-22-01-25-8
Žakanje, 28.03.2025.
Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 30. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje", 01/21), Općinski načelnik podnosi, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 28. sjednici održanoj  28.03.2025. godine usvaja
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU
Članak 1.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu izvršen je kako slijedi:
	AKTIVNOSTI
	Opis
	PLANIRANO
	OSTVARENO

	A100301- Održavanje javne rasvjete
	Upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije

	Podmirenje troškova električne energije
	10.000,00
	7.798,43

	Zamjena postojećih ili postava novih stupova i svjetiljki javne rasvjete na mjestima dotrajalih ili oštećenih, zamjena postojećih te postava novih žarulja temeljem prijava građana te redovnim obilaskom terena, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, postavljanje i skidanje dekorativne rasvjete za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana te dekorativno ukrašavanje za vrijeme ostalih blagdana i obilježavanja.
	12.000,00
	11.787,74

	UKUPNO
	22.000,00
	19.586,17

	A100302- Održavanje nerazvrstanih cesta
	Skup mjera i radnji za osiguranje sigurnog prometa na cestama, očuvanje temeljnih svojstava i poboljšanje prometnih, tehničkih i sigurnosnih značajki, zaštite od štetnog utjecaja cestovnog prometa, očuvanje okoliša i urednog izgleda.

	Kameni i ostalog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta i drugih prometnih površina, nabava soli za posipavanje cesta.
	20.000,00
	14.688,61

	Čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja ceste, dovoz i ugradnja kamenog materijala, profiliranje kamenih kolnika i sl.

Razni nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom održavanja kao što je planiranje okolnog terena, iskop rovova, utovar i odvoz materijala, rad strojeva i sl.
	30.000,00
	25.275,45


Zimska služba koju obavljaju fizičke osobe prema ugovoru o djelu: Dežurstvo i otklanjanje snježnih padalina u svrhu osiguranja normalnog odvijanja prometa te posipanje prometnica agregatom i solju u slučaju potrebe, sukladno Operativnom planu zimske službe.

	
	600,00
	597,26

	UKUPNO
	50.600,00
	40.561,32

	A100303- Održavanje groblja i mrtvačnice
	Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, uređivanje puteva, zelenih i drugih površina unutar groblja, opskrba vodom te iznošenje i odvoz smeća

	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje groblja i mrtvačnica
	100,00
	8,05

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja i mrtvačnice 
	1.000,00
	992,03

	Opskrba vodom – groblje Bubnjarci, groblje Pravutina, mrtvačnica Zaluka Lip., groblje Žakanje, mrtvačnica Pravutina, 
	800,00
	676,90

	Iznošenje i odvoz smeća – groblje Pravutina, groblje Bubnjarci i groblje Žakanje
	7.700,00
	7.584,40

	UKUPNO
	9.600,00
	9.261,38

	A100304- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	Omogućavanje odvodnje površinskih voda s kolnika, održavanje i čišćenje sustava i građevina za odvodnju, kontrolirana odvodnja ceste. Nabava cijevi za oborisnku odvodnju, slivničkih rešetki, rubnjaka, kanalica i sl.

	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje sustava odvodnje oborinskih voda
	3.500,00
	3.294,00

	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja – rješavanje odvodnje oborinskih voda u Zaluki Lipničkoj
	20.000,00
	17.017,50

	UKUPNO
	23.500,00
	20.311,50

	A100305- Održavanje javnih zelenih površina


	Košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, čišćenje nogostupa i trga, Pražnjenje koševa za otpatke te njihovo zbrinjavanje, pražnjenje koševa za otpatke i njihovo zbrinjavanje, popravak postojećih te postavljanje novih koševa za otpatke, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, održavanje klupica na javnim površinama, održavanje nadstrešnica na stajalištima te druge usluge i materijal potrebni za održavanje zelenih površina.

	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina (sadnice sezonskog svijeća, materijal za obnovu klupa, gorivo)
	700,00
	423,28

	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina (košnja trave na javnim površinama)
	5.000,00
	4.201,44

	UKUPNO
	5.700,00
	4.624,72

	UKUPNO

	111.400,00
	94.345,09


Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Žakanje“.
PREDSJEDNICA

 OPĆINSKOG VIJEĆA

Irena Hribljan
DOSTAVITI: 

1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, nadzor@mpgi.hr 

2. Općinski načelnik Općine Žakanje

3. Jedinstveni upravni odjel 

4. „Službeni glasnik Općine Žakanje“

5. Pismohrana

