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OPĆINA ŽAKANJE

OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 363-08/25-01/1
URBROJ: 2133-22-01-26-4
Žakanje, 16.03.2026.
Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 30. Statuta Općine Žakanje ("Službeni glasnik Općine Žakanje", 01/21), Općinski načelnik podnosi, a Općinsko vijeće Općine Žakanje na 7. sjednici održanoj 16.03.2026. godine  usvaja
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU
Članak 1.
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2025. godinu izvršen je kako slijedi:
	AKTIVNOSTI
	Opis
	IZNOS
	IZVOR

	A100423 Izrada projektne dokumentacije

	Obuhvaća izradu projektne dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju objekata komunalne infrastrukture:

- idejno rješenje uređenja centra Žakanje

- izvedbeni projekt potpornog zida u Jugovcu

- idejni projekt prometnice i parkirališta u Poslovnoj zoni Žakanje

- tehničko rješenje i glavni projekt rekonstrukcije višenamjenskog sportskog igrališta u Žakanju

- Glavni projekt groblja u Žakanju
	25.050,00
	110-Opći prihodi i primici

	K100402 Gradnja – rekonstrukcija – modernizacija prometnica

	Obuhvaća troškove izgradnje nerazvrstanih cesta i usluge nadzora građenja:

- modernizacija prometnica: Mošanci, Žakanje- odvojak stara škola, Brihovo- odvojak Boldin, Mišinci- odvojak Boldin.
	76.722,82
	110-Opći prihodi i primici

410-Komunalna djelatnost

420-Ostali prihodi po posebnim propisima

	A100417 Izgradnja pristupne ceste do Poslovne zone Žakanje

	Obuhvaća troškove izvlaštenja i otkupa zemljišta za izgradnju pristupne ceste do Poslovne zone Žakanje, troškove izgradnje pristupne ceste te troškove usluga nadzora:

- stručni nadzor nad izgradnjom

- izrada izmjena i dopuna projekta prometnice (usklađenje s projektom rekonstrukcije D6)

- troškovi izvlaštenja i otkupa zemljišta
- izgradnja prometnice
	306.237,97
	110-Opći prihodi i primici

522-Pomoći-MRRFEU

710- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS

	K100410 Rekonstrukcija nogometnog igrališta u Žakanju

	- stručni nadzor nad rekonstrukcijom
- naknada za priključenje (elektroenergetska suglasnost)

- radovi na rekonstrukciji igrališta
	196.847,55
	110-Opći prihodi i primici

523-Pomoći-MINTS

	K100413 Uređenje groblja

	Uređenje groblja:
- izgradnja ogradnog zida na groblju u Žakanju

- postavljanje ograde na groblju u Bubnjarcima
	17.024,75
	110-Opći prihodi i primici

	K100415 Gradnja javne rasvjete

	Gradnja i proširenje sustava javne rasvjete u naseljima prema potrebi:
- Jurovo, Gornji Bukovac Žak., Žakanje, Pravutina, Brihovo, Breznik, Kohanjac, Ertić
	8.965,00
	110-Opći prihodi i primici

	K100416 Aglomeracija Žakanje

	Upravna pristojba za ishođenje dokumentacije za gradnju II. faze aglomeracije
	1.592,67
	110-Opći prihodi i primici

	K100421 Rekonstrukcija NC Kohanjac – Brihovo

	Obuhvaća troškove prve faze rekonstrukcije nerazvrstane ceste kroz naselje Kohanjac te troškove usluge nadzora radova
- usluge stručnog nadzora

- radovi na rekonstrukciji prometnice
	81.811,76
	110-Opći prihodi i primici

420-Ostali prihodi po posebnim propisima

525-Pomoći-MPGI, MRRFEU

530-Pomoći-KAZUP

	K100422 Modernizacija nerazvrstane ceste – odvojak Muljevac

	Obuhvaća troškove radova na uređenje nerazvrstane ceste u naselju Zaluka Lipnička, odvojak Muljevac, ukupne dužine 2.000 m.
	52.311,45
	110-Opći prihodi i primici

	K100424 Uređenje parkirališta u Selima Žakanjskim

	Obuhvaća troškove izgradnje potpornog zida, pripremu terena te asfaltiranje platoa parkirališta u Selima Žakanjskim 
	8.985,00
	110-Opći prihodi i primici

	K100429 Uređenje i opremanje igrališta za djecu u Zaluki Lipničkoj – Projekt „Igranje bez granica“

	Uređenje i opremanje igrališta za djecu u Zaluki Lipničkoj
	64.958,62
	110-Opći prihodi i primici

520-Pomoći

	UKUPNO
	840.507,59
	


Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2025. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Žakanje“.

PODPREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Karmen Dolinar
DOSTAVITI: 

1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, nadzor@mpgi.hr 

2. Službeni glasnik Općine Žakanje

3. Pismohrana

